OBCHODNĚ-TECHNICKÁ NABÍDKA

Rozvoj platformy Veslo

Enterprise Agent OS v1

Nabídka společnosti Logic Dock s.r.o. pro Neatech s.r.o.

| MAXIMÁLNÍ ROZPOČET 7 980 000 Kč bez DPH | HODINOVÁ SAZBA 1 000 Kč bez DPH | DOBA REALIZACE nejpozději do 24 měsíců |
| --- | --- | --- |

Datum nabídky: 24. 7. 2026

Platnost nabídky: do 23. 8. 2026

# 1. Smluvní strany

| DODAVATEL Logic Dock s.r.o. Lidická 700/19 Veveří, 602 00 Brno IČO 09268499 ¦ DIČ CZ09268499 KS Brno, oddíl C, vložka 118161 Ing. Pavel Vejnar, jednatel | OBJEDNATEL Neatech s.r.o. Neklanova 150/38 Vyšehrad, 128 00 Praha 2 IČO 02481103 ¦ DIČ CZ02481103 MS Praha, oddíl C, vložka 219919 Ing. Václav Soukup, jednatel |
| --- | --- |

# 2. Manažerské shrnutí

Společnost Logic Dock s.r.o. tímto předkládá společnosti Neatech s.r.o. nabídku na analýzu, návrh, vývoj, integraci a zavedení další generace platformy Veslo.

Cílem projektu je rozšířit Veslo do podoby Enterprise Agent OS v1 - jednotné platformy pro lokální a vzdálenou agentickou práci, sdílení projektů, práci s firemními znalostmi, automatizaci procesů a bezpečný provoz velkých generativních modelů v privátní výpočetní infrastruktuře.

Součástí řešení bude softwarová řídicí vrstva pro profesionální distribuovaný inference provoz velmi velkých modelů, včetně modelů třídy 10^12 parametrů. Referenční architektura bude založena zejména na technologiích Kubernetes, Ray Serve LLM a vLLM, případně na srovnatelném inference enginu vybraném podle použitého modelu a výpočetní infrastruktury.

Obchodní rámec Projekt bude realizován formou průběžně předávaných pracovních balíčků. Celkový rozpočtový limit činí 7 980 000 Kč bez DPH při hodinové sazbě 1 000 Kč bez DPH.

# 3. Cíle projektu

Výsledné řešení umožní Objednateli zejména:

- provozovat agentické úlohy lokálně i na vzdálené infrastruktuře;

- sdílet projekty mezi uživateli a řídit jejich oprávnění;

- synchronizovat vybraná projektová data a artefakty;

- využívat firemní znalostní zdroje s dohledatelnými citacemi;

- provozovat velké generativní a multimodální modely v privátní infrastruktuře;

- řídit distribuovaný inference provoz prostřednictvím Vesla;

- automatizovat opakované procesy včetně schvalovacích kroků;

- sledovat kvalitu, cenu, latenci a spolehlivost agentických operací;

- spravovat agenty, modely, nástroje, skills a konektory;

- připravit platformu pro enterprise a self-hosted nasazení.

# 4. Rozsah plnění

## 4.1 Platformová architektura

Dodavatel navrhne a implementuje potřebné změny platformové architektury, zejména:

- sjednocení identity projektů, workspace a konverzací;

- stabilizaci rozhraní mezi desktopovou aplikací, serverem a cloudovou částí;

- správu životního cyklu agentických běhů;

- recovery mechanismy při přerušení nebo selhání běhu;

- verzování a migrace konfigurace;

- rozhraní pro připojení dalších runtime a inference backendů;

- technickou, provozní a integrační dokumentaci.

## 4.2 Cloudové projekty a spolupráce

Součástí řešení bude:

- centrální identita projektu;

- členství uživatelů v projektu;

- role vlastník, správce, člen a čtenář;

- pozvánky a odebrání přístupu;

- sdílení vybraných konverzací, konfigurací a artefaktů;

- základní synchronizace mezi zařízeními;

- předání projektu nebo agentického běhu jinému uživateli;

- historie změn a audit přístupů.

Plnohodnotná realtime editace stejného obsahu více uživateli současně není součástí nabízené verze.

## 4.3 Remote Agent Runtime

Dodavatel rozšíří platformu o produkčně použitelnou podporu vzdálených agentů:

- vytvoření a připojení vzdáleného pracovního prostředí;

- spuštění, zastavení a obnovení vzdáleného agenta;

- bezpečné předání potřebné projektové konfigurace;

- správa přístupových tokenů a secrets;

- stav runtime, provozní logy a diagnostika;

- limity spotřeby a souběžných běhů;

- zotavení po výpadku spojení;

- základní správa životního cyklu vzdálených workspace.

Součástí nabídky je jeden referenční způsob vzdáleného nasazení. Multi-region infrastruktura není součástí základního rozsahu.

## 4.4 Enterprise Knowledge Fabric v1

Řešení bude obsahovat první produkční verzi firemní znalostní vrstvy:

- vytváření znalostních kolekcí;

- nahrávání souborů a připojení dohodnutých zdrojů;

- průběžnou aktualizaci podporovaných zdrojů;

- extrakci textu, struktury a metadat;

- verzování dokumentů;

- fulltextové a vektorové vyhledávání;

- hybridní retrieval a reranking;

- odpovědi s citacemi původních zdrojů;

- přístupová oprávnění ke kolekcím;

- odstranění dokumentu a souvisejících indexovaných dat;

- administraci stavu zpracování;

- základní evaluaci relevance a správnosti odpovědí.

Rozsah zahrnuje souborové zdroje a omezený počet již dostupných Google nebo Microsoft integrací. Nové specializované konektory budou podléhat samostatnému upřesnění.

## 4.5 Veslo Enterprise Inference Fabric

Dodavatel navrhne a implementuje softwarovou řídicí vrstvu pro profesionální provoz velmi velkých generativních, reasoning a multimodálních modelů.

### Referenční architektura

- Kubernetes nebo kompatibilní clusterová platforma;

- Ray Serve LLM nebo srovnatelná orchestrace inference workloadů;

- vLLM jako primární inference engine;

- možnost připojit SGLang, TensorRT-LLM nebo jiný schválený backend;

- OpenAI-kompatibilní rozhraní pro platformu Veslo.

### Funkční rozsah inference vrstvy

- registr modelů a jejich verzí;

- deklarativní konfigurace inference deploymentů;

- multi-node a multi-GPU serving;

- tensor, pipeline, data a expert parallelism;

- podpora velkých MoE architektur;

- řízení GPU placementu a požadavků na prostředky;

- fronty, priority a admission control;

- kvóty pro organizace, projekty a uživatele;

- continuous batching;

- správa KV cache a prefix-aware routing;

- oddělené inference pooly pro generování, embeddings a reranking;

- health checks a automatizované zotavení služby;

- rolling a canary deployment modelů;

- rollback na předchozí modelovou verzi;

- horizontální škálování, pokud jej umožní dostupná infrastruktura;

- sledování latence, time-to-first-token, throughputu a chybovosti;

- sledování využití GPU a orientačních provozních nákladů;

- autentizace, autorizace, síťová izolace a audit požadavků;

- výkonnostní a kompatibilitní benchmarky vybraných modelů.

Vymezení odpovědnosti Softwarová vrstva bude připravena pro modely s řádově stovkami miliard až 10^12 celkových parametrů. Skutečná provozuschopnost konkrétního modelu závisí na dostupném počtu GPU, velikosti GPU paměti, síťovém propojení clusteru, kvantizaci, architektuře modelu a jeho licenčních podmínkách.

Nabídka nezahrnuje vývoj vlastního inference enginu ani trénování základního modelu.

## 4.6 Automatizace a workflow

- časové a událostní spouštění automatizací;

- webhookové vstupy;

- opakované a plánované běhy;

- schvalovací kroky vyžadující zásah uživatele;

- retry mechanismy a evidenci neúspěšných běhů;

- historii provedených automatizací;

- notifikace o dokončení nebo chybě;

- základní sadu šablon agentických workflow.

Obecný vizuální no-code editor libovolných podnikových procesů není součástí této nabídky.

## 4.7 Governance a bezpečnost

- organizační a projektový RBAC;

- centrální auditní log;

- bezpečné ukládání přístupových údajů;

- správu povolených modelů, nástrojů a konektorů;

- základní retenční pravidla;

- export auditních událostí;

- řízení přístupu k inference endpointům;

- oddělení projektových a organizačních workloadů;

- integraci jednoho dohodnutého standardu jednotného přihlášení;

- přípravu rozhraní pro další enterprise identity systémy.

Kompletní SCIM provisioning, plnohodnotné DLP a formální bezpečnostní certifikace nejsou součástí základního rozsahu.

## 4.8 Observabilita a evaluace

- měření úspěšnosti agentických úloh;

- sledování latence a spotřeby modelových zdrojů;

- distribuované trasování jednotlivých kroků;

- administrátorský přehled běhů a chyb;

- sadu referenčních agentických úloh;

- modelové a inference benchmarky;

- evidenci použitého modelu, runtime a konfigurace;

- porovnání kvality a výkonu podporovaných modelů;

- základní provozní alerting.

## 4.9 Agent Teams a Skills Hub v1

- delegování úlohy dalšímu agentovi;

- základní supervisor workflow;

- omezení počtu agentů a spotřeby prostředků;

- sdílený projektový kontext;

- firemní katalog schválených skills;

- publikaci a instalaci interních skills;

- verzování a řízené nasazení skills;

- audit použitých agentů, nástrojů a skills.

Rozsáhlé autonomní týmy agentů s dynamickou změnou organizační struktury nejsou součástí verze v1.

## 4.10 Self-hosted a mobilní připravenost

- referenční self-hosted nasazení řídicí části Vesla;

- konfigurační a instalační dokumentaci;

- základní postup zálohování a obnovy;

- propojení self-hosted Vesla s privátním inference clusterem;

- responzivní rozhraní pro monitoring a schvalování;

- API připravené pro budoucí nativní mobilní aplikaci.

Plnohodnotný high-availability multi-region provoz ani samostatná nativní mobilní aplikace nejsou součástí této nabídky.

# 5. Výstupy projektu

Dodavatel předá Objednateli zejména:

- zdrojové kódy vytvořené v rámci projektu;

- databázové a konfigurační migrace;

- infrastrukturu jako kód v dohodnutém rozsahu;

- konfigurační šablony inference deploymentů;

- automatizované testy hlavních scénářů;

- technickou a provozní dokumentaci;

- bezpečnostní a provozní doporučení;

- dokumentaci API a integračních rozhraní;

- přehled podporovaných modelů a inference konfigurací;

- výsledky referenčních výkonnostních testů;

- podklady potřebné pro další provoz a rozvoj řešení.

Zdrojové kódy budou průběžně ukládány v repozitáři určeném Objednatelem.

# 6. Akceptační kritéria

Plnění bude akceptováno po ověření dohodnutých end-to-end scénářů, zejména:

- dva uživatelé mohou bezpečně sdílet jeden projekt;

- projekt lze provozovat na lokálním i vzdáleném runtime;

- agent může využít firemní knowledge base a vrátit dohledatelné citace;

- knowledge base respektuje nastavená přístupová oprávnění;

- automatizace může vyžádat schválení uživatele;

- administrátor může dohledat průběh a výsledek agentického běhu;

- Veslo komunikuje s privátním distribuovaným inference endpointem;

- referenční model lze nasadit prostřednictvím připravené inference vrstvy;

- modelový deployment lze monitorovat, aktualizovat a vrátit na předchozí verzi;

- supervisor agent může delegovat omezenou úlohu dalšímu agentovi;

- řešení lze nasadit v dohodnuté self-hosted konfiguraci;

- hlavní desktopové scénáře jsou pokryty automatizovanými end-to-end testy.

Akceptace velkého modelu Nasazení konkrétního modelu třídy 10^12 parametrů bude součástí akceptace pouze tehdy, pokud Objednatel poskytne odpovídající GPU infrastrukturu, síťové propojení a oprávnění k použití modelu. V opačném případě bude inference architektura ověřena na dostupné reprezentativní konfiguraci.

# 7. Organizace realizace

Projekt bude řízen iterativně. Dodavatel a Objednatel budou průběžně stanovovat priority pracovních balíčků tak, aby bylo možné pravidelně předávat funkční a ověřitelné části řešení.

Dodavatel může pro specializované části projektu využít odborné subdodavatele. Za jejich práci, zabezpečení přístupů a kvalitu výstupů odpovídá Dodavatel ve stejném rozsahu jako za vlastní plnění. Přístup subdodavatelů k neveřejným systémům Objednatele podléhá předchozímu schválení Objednatelem.

Pravidelný projektový reporting bude obsahovat:

- přehled provedených prací;

- čerpání hodin a rozpočtu;

- stav pracovních balíčků;

- identifikovaná rizika a závislosti;

- plán činností pro následující období.

# 8. Doba realizace

Předpokládaná doba realizace je nejpozději 24 měsíců od zahájení projektu.

Zahájením projektu se rozumí uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky, zpřístupnění potřebných vývojových prostředí a jmenování odpovědných osob na obou stranách.

Pořadí jednotlivých pracovních balíčků může být po vzájemné dohodě změněno, pokud tím nebude rozšířen celkový rozsah nebo překročen maximální rozpočet.

# 9. Cena a hodinová sazba

Cenový model Projekt bude realizován v režimu Time & Material s maximálním rozpočtovým limitem. Hodinová sazba činí 1 000 Kč bez DPH, maximální rozsah 7 980 hodin a maximální cena 7 980 000 Kč bez DPH.

| Pracovní balíček | Rozsah | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Platformová architektura a stabilizace | 550 h | 550 000 Kč |
| Cloudové projekty, synchronizace a sdílení | 900 h | 900 000 Kč |
| Remote Agent Runtime | 750 h | 750 000 Kč |
| Enterprise Knowledge Fabric v1 | 950 h | 950 000 Kč |
| Enterprise Inference Fabric | 1 750 h | 1 750 000 Kč |
| Automatizace, observabilita a evaluace | 650 h | 650 000 Kč |
| Governance, bezpečnost a konektory | 550 h | 550 000 Kč |
| Agent Teams, Skills Hub, self-hosted a mobilní připravenost | 550 h | 550 000 Kč |
| Integrace, UX, testování, dokumentace a vedení projektu | 1 330 h | 1 330 000 Kč |
| CELKEM | 7 980 h | 7 980 000 Kč |

Rozdělení hodin mezi pracovní balíčky je orientační. Hodiny lze po schválení Objednatelem převádět mezi balíčky, aniž by došlo ke zvýšení maximální ceny.

Dodavatel není oprávněn překročit maximální rozpočet bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

# 10. Fakturace a platební podmínky

Fakturace bude probíhat měsíčně podle skutečně odpracovaných a vykázaných hodin.

Dodavatel předloží spolu s fakturou:

- výkaz provedených činností;

- počet hodin podle pracovních balíčků;

- aktuální čerpání rozpočtu;

- stručný přehled dosažených výstupů.

Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů.

Případné práce nad maximální rozsah budou provedeny pouze na základě písemně schváleného změnového požadavku. Pro takové práce bude zachována hodinová sazba 1 000 Kč bez DPH, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

# 11. Součinnost Objednatele

Objednatel zajistí zejména:

- přístup ke zdrojovým kódům a vývojovým prostředím;

- přístup k potřebné projektové dokumentaci;

- testovací účty a integrační prostředí;

- rozhodování o produktových prioritách;

- dostupnost odpovědných osob pro konzultace a akceptaci;

- GPU infrastrukturu nebo přístup k ní pro ověření distribuovaného inference;

- licence a oprávnění k použití vybraných modelů;

- potřebné účty a licence služeb třetích stran.

Prodlení způsobené neposkytnutím potřebné součinnosti může přiměřeně posunout předpokládanou dobu dokončení.

# 12. Duševní vlastnictví

Majetková práva k programovým částem vytvořeným specificky pro Objednatele přejdou na Objednatele po úplném zaplacení příslušného plnění.

Komponenty třetích stran a open-source software zůstávají pod svými původními licenčními podmínkami. Dodavatel povede přehled významných použitých závislostí a jejich licencí.

Dodavatel není oprávněn využít neveřejné zdrojové kódy, data ani obchodní informace Objednatele pro jiné zákazníky nebo pro trénování modelů.

# 13. Bezpečnost a důvěrnost

Dodavatel se zaváže chránit veškeré neveřejné informace Objednatele a používat je výhradně za účelem plnění projektu.

Bez předchozího souhlasu Objednatele nebudou projektová data:

- předávána třetím stranám;

- používána k trénování modelů;

- ukládána mimo schválená prostředí;

- odesílána do veřejných AI služeb.

Přístupy do systémů budou poskytovány pouze v nezbytném rozsahu a budou po ukončení příslušné činnosti odebrány.

# 14. Záruka

Dodavatel poskytne tříměsíční záruku na vady předaného řešení, které představují prokazatelný nesoulad s odsouhlasenými akceptačními kritérii.

Odstranění takových vad nebude účtováno jako dodatečná práce. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- změnou systémů nebo konfigurace třetí stranou;

- změnou API externí služby;

- nekompatibilní aktualizací modelu nebo inference enginu;

- nedostupností či nedostatečným výkonem infrastruktury;

- použitím řešení v rozporu s dokumentací.

Navazující provozní podpora a SLA mohou být sjednány samostatnou servisní smlouvou.

# 15. Výluky z nabídky

Cena nezahrnuje:

- nákup, pronájem ani fyzickou instalaci GPU hardwaru;

- cloudové a hostingové poplatky;

- síťovou infrastrukturu a datacentrové služby;

- licence modelů a placených služeb třetích stran;

- trénování základních modelů;

- rozsáhlý fine-tuning modelů třídy 10^12 parametrů;

- vývoj vlastního inference enginu;

- formální bezpečnostní nebo regulatorní certifikace;

- nepřetržitý dohled v režimu 24/7;

- plnohodnotnou nativní mobilní aplikaci;

- multi-region high-availability infrastrukturu;

- integrace a migrace nad výslovně dohodnutý rozsah.

# 16. Závěrečná ustanovení

Tato nabídka představuje obchodní a technický návrh Dodavatele. Samotné zahájení realizace bude podmíněno uzavřením smlouvy o dílo, rámcové smlouvy nebo písemným potvrzením objednávky obsahující alespoň rozsah, cenu, způsob akceptace a pravidla ochrany důvěrných informací.

V Brně dne 24. 7. 2026

| ZA DODAVATELE Logic Dock s.r.o. Ing. Pavel Vejnar, jednatel Datum: __________________ | PŘIJETÍ NABÍDKY ZA OBJEDNATELE Neatech s.r.o. Ing. Václav Soukup, jednatel Datum: __________________ |
| --- | --- |